UCHWAŁA NR XXIII/158/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2009 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 21 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z roku 2007 Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13 i Dz. U. z 2011 r. Nr 224, 
poz. 1342) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian treści załącznika Nr 2 do Uchwały XXXIV/255/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna poprzez nadanie mu nowego brzmienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głownie

Andrzej Florczak

Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/158/12

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 stycznia 2012 roku

Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków

i lokali z podziałem na kolejne lata.

# ROK 2009

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2009r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2009r (Kwoty wynikają z kosztorysu, kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czackiego 3 | Opracowanie projektu remontu budynku. | 8.047,81 zł |
| 2. | Sowińskiego 3 | Adaptacja budynku w celu spełnienia warunków umożliwiających sprzedaż lokali. | 29.405,28 zł |
| 3. | Wojska Polskiego 30 i 32 | Remont elewacji zewnętrznej budynku. Ocieplenie ścian szczytowych | 47.080,00 zł |
| 4. | Wojska Polskiego 49 | Wymiana przyłącza elektrycznego, w tym zmiana warunków przyłączeniowych, wyniesienie układów licznikowych na zewnątrz budynku | 18.500,00 zł |
| 5. | Wojska polskiego 33 | Odbudowa części budynku gospodarczego mieszczącego pomieszczenia WC | 27.851,31 zł |
| 6. | Spacerowa 16 | Częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku, w tym wymiana obwodu administracyjnego | 5.600,00 zł |
| 7. | Spacerowa 4 | Wykonanie instalacji odgromowej | 8.515,60 zł |
|  | RAZEM w 2009r | 145.000,00 zł |

# ROK 2010

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2010 r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2010 (Kwoty wynikają z kosztorysu, kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spacerowa 16 | Budowa nowego budynku WC | 25.680,00 zł |
| 2 | Zgierska 1 | Remont dachu i elewacji zewnętrznej | 14.980,00zł |
| 3 | Zgierska 3 | Remont dachu i elewacji zewnętrznej | 18.190,00zł |
| 4 | Swoboda 14 | Ocieplenie części I piętra budynku | 10.000,00zł |
| 5 | Leśna 2/4 | Remont narożnika i ściany szczytowej budynku | 12.000,00zł |
| 6 | Czackiego 3 | Budowa nowego budynku WC i remont pralni | 31.000,00zł |
| 7 | Kościuszki 32 | Wymiana pieca co. wraz z modernizacją węzła , remont sufitów w łazienkach | 48.150,00zł |
|  | RAZEM w 2010r | 160.000,00 zł |

# ROK 2011

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2011r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2011 (Kwoty wynikają z kosztorysu, kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopernika 45/lokal mieszkalny w Domu Kultury | Remont dachu i oblachowania ,naprawa narożnika budynku/część mieszkalna Domu Kultury/ | 16.000,00 zł |
| 2. | Swoboda 14 | Remont elewacji budynku od strony podwórka łącznie z ociepleniem ściany szczytowej | 12.470,00 zł |
| 3 | Swoboda 18 | Remont dachu i oblachowania ,naprawa dachów komórek | 23.530,00 zł |
| 4 | Bielawska 4 | Naprawa i malowanie elewacji od strony ulicy Bielawskiej | 25.000,00 zł |
| 5 | Zgierska 1 i 3 | Doprowadzenie do budynków instalacji wodno-kanalizacyjnej | 35.000,00 zł |
| 6 | Miła 6, Łowicka 82,Piaskowa 3, Główna 18 | Budowa szaletów | 48.000,00zł |
|  | RAZEM w 2011r | 160.000,00 zł |

# ROK 2012

| L.p. | Adres budynku | Plan remontów w 2012 | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2012 (kwoty wynikają z kosztorysu kwoty brutto) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czackiego 3 | Remont elewacji zewnętrznej | 32.000,00zł |  |
| 2. | Zagajnikowi 15 Bielawska 8 | Rozbiórka budynków | 20.000,00zł |  |
| 3. | Łowicka 3 | Remont poszycia dachu. Remont elewacji zewnętrznej | 18.000,00 zł |  |
| 4. | Łowicka 5 | Remont oblachowania i dachu. Remont elewacji zewnętrznej | 28.000,00 zł |  |
| 5. | Swoboda 45 i 47 | Remont elewacji zewnętrznej | 60.000,00 zł |  | 27.820,00 zł |
| 6 | Wojska Polskiego 4 | Odbudowa szaletu | 12.000,00 zł |  |  |
|  | RAZEM w 2012r | 170.000,00zł |  |  |

# ROK 2013

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2013r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2013 (Kwoty wynikają z kosztorysu, kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Wojska Polskiego 33 | Remont budynku w oparciu o dokumentację techniczną | 374.500,00 zł |
| 2. | Łowicka 10a | Remont dachu i elewacji zewnętrznej | 12.840,00 zł |
| 3. | Narutowicza 9/11 | Remont elewacji zewnętrznej, malowanie klatki schodowej. Doprowadzenie do budynku instalacji WODKAN | 62.060,00 zł |
| 4. | Miła 6 | Remont generalny na podstawie opracowanego projektu (konieczne wykwaterowania lokatorów) | 360.758,33 zł |
|  | RAZEM w 2013r | 810.158,33 zł |