„UCHWAŁA NR XXXIV/324/05

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

# z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna 
na lata 2004-2007.”

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. 
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, 
Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2730; z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565 Nr 180 poz. 1459)

Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Głowna na lata 2004-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/315/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 
22 września 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2004-2006”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXXIV/324/05

Rady Miejskiej w Głownie

Z dnia 28 listopada 2005r.

| Lp. | Nazwa zadania | Lata reali zacji | Środki własne budżetowe | Pożyczki z WFOŚiGW | Kredyty komercyjne | Środki z budżetu państwa | Środki z UE, EOG | Wartość całkowita zadania | 2004 |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki ogółem | Środki własne | Pożyczka z WFOŚiGW | Kredyt komercyjny | Środki z budżetu państwa | Środki UE, EOG | Środki ogółem | Środki własne | Pożyczka z WFOŚiGW | Kredyt komercyjny | Środki z budżetu państwa | Środki UE, EOG | Środki ogółem | Środki własne | Pożyczka z WFOŚiGW | Kredyt komercyjny | Środki z budżetu państwa | Środki UE, EOG | Środki ogółem | Środki własne | Pożyczka z WFOŚiGW | Kredyt komercyjny | Środki z budżetu państwa | Środki UE, EOG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Ziewanicach - I etap | 2004 2006 | 326 311 | 1 069 200 | 0 | 0 | 0 | 1 395 511,00 | 265 450,00 | 112 450 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 626 200,00 | 140 000,00 | 486 200,00 | 0 | 0 | 0 | 503 861 | 73 861 | 430 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w mieście Głownie w dzielnicy Osiny oraz miejscowości Osiny w gminie Dmosin wraz z wymianą wodociągu | 2004 2006 | 360 354 | 0 | 0 | 148 955,30 | 1 117 155 | 1 626 464,30 | 34 284,00 | 34 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 180,30 | 326 070,00 | 0 | 0 | 148 955,30 | 1 117 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budowa Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej | 2004 2006 | 54 200 | 0 | 5 250 000 | 0 | 0 | 5 304 200,00 | 54 200,00 | 54 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 000,00 |  | 0 | 2 480 000 | 0 | 0 | 2 770 000 | 0 | 0 | 2 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. | Rozbudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynków SP ZOZ w Głownie oraz zakup sprzętu medycznego w celu utworzenia centrum usług medycznych | 2004 2006 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Głownie - etap I ul. Targowa II etap, ul. 18 Stycznia, ul Lewa, ul. Prawa, ul. Wyszyńskiego | 2005 2007 | 1 109 196 |  |  |  | 2 697 006 | 3 806 202,00 |  |  |  |  |  |  | 38 050,00 | 38 050,00 |  |  |  |  | 1 130 897 | 169 635 |  |  |  | 961 262 | 2 636 755 | 901 511 |  |  |  | 1 735 744 |
|  | OGÓŁEM: |  | 2 450 061 | 1 069 200 | 5 250 000 | 148 955,30 | 3 814 161 | 12 732 377,30 | 553 934 | 400 934 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 4 936 430,30 | 704 120 | 486 200 | 2 480 000 | 148 955 | 1 117 155 | 4 604 758 | 443 496 | 430 000 | 2 770 000 | 0 | 961 262 | 2 636 755 | 901 511 | 0 | 0 | 0 | 1 735 744 |