UCHWAŁA NR XXXIV/253/09

RADY MIEJSKIEJ w GŁOWNIE

z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna 
na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 
oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 roku Nr 19, poz. 100), Rada Miejska 
w Głownie uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Głowna na lata 2007-2013 zgodne z załącznikiem Nr 1.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/246/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 
29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2009.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Głownie

Andrzej Kotulski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXIV/253/09

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 lutego 2009 roku

| L.p |  | Nazwa zadania |  | Lata realizacji |  | Środki własne budżetowe |  | Pożyczki z WFOŚiGW | Kredyty komercyjne |  | Środki z Budżetu Państwa |  |  | Środki z UE, |  | Wartość całkowita zadania |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki ogółem |  | Środki własne |  | Pożyczka z WFOŚiGW |  | Kredyt komercyjny |  | Środki z Budżetu Państwa |  | Środki z UE, |  | Środki ogółem |  | Środki własne |  | Pożyczka z WFOŚiGW | Kredyt komercyjny |  | Środki z Budżetu Państwa |  |  | Środki z UE, |  | Środki ogółem |  | Środki własne |  | Pożyczka z WFOŚiGW | Kredyt komercyjny |  | Środki z Budżetu Państwa |  | Środki z UE, |  |  |
| 1. |  | Poprawa dostępności komunikacyjno zachodniej części Miasta Głowna |  | 2009-2011 |  | 1.473.279,50 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4.419.838,47 |  | 5.893.117,97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.192.773,23 |  | 298.193,31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 894.579,92 |  |  |
| 2. |  | Budowa budynku mieszkalnego na działce o nr Ew. 65/13, zlokalizowanej przy ul. Spacerowej 21 |  | 2008-2009 |  | 699.198 |  | 0 | 0 |  | 270.802 |  |  | 0 |  | 970.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 670.000 |  | 399.198 |  | 0 | 0 |  | 270.802 |  | 0 |  |  |
| 3. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie |  | 2007-2013 |  | 2.118.083 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12.244.697 |  | 14.362.780 |  | 555.973 |  | 83.396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 472,577 |  | 647.000 |  | 97.050 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 549.950 |  | 3.375.560 |  | 470.000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.905.560 |  |  |
|  | L.p |  | Nazwa zadania |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Środki ogółem |  | Środki własne |  |  | Pożyczka z WFOŚiGW |  | Kredyt komercyjny | Środki z Budżetu Państwa |  | Środki z UE, |  | Środki ogółem |  | Środki własne |  | Pożyczka z WFOŚiGW |  | Kredyt komercyjny |  | Środki z Budżetu Państwa |  | Środki z UE, |  | Środki ogółem |  | Środki własne |  | Pożyczka z WFOŚiGW |  |  | Kredyt komercyjny |  | Środki z Budżetu Państwa | Środki z UE, |  | Środki ogółem |  | Środki własne |  | Pożyczka z WFOŚiGW |  |  | Kredyt komercyjny |  | Środki z Budżetu Państwa |  | Środki z UE, |  |
|  | 1. |  | Poprawa dostępności komunikacyjno zachodniej części Miasta Głowna |  | 2.345.327,04 |  | 586.331,76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.758.995,28 |  | 2.355.017,70 |  | 588.754,43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.766.263,27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 3. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie |  | 2.044.523 |  | 306.678 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.737.845 |  | 2.127.412 |  | 319.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.808.300 |  | 3.094.112 |  | 464.117 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2.629.995 |  | 2.518.200 |  | 377.730 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.140.470 |  |