UCHWAŁA NR XLII/322/09

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 3 listopada 2009 roku

w sprawie zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2009 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 31, poz. 266; z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, 
poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z roku 2007 Nr 128, poz. 902, Nr 173, 
poz. 1218), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian treści załącznika Nr 2 do Uchwały XXXIV/255/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2009r w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna poprzez nadanie mu nowego brzmienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Głownie

Andrzej Kotulski

Załącznik

do Uchwały Nr XLII/322/09

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 3 listopada 2009 roku

Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali 
z podziałem na kolejne lata

# ROK 2009

## ROK 2010

ROK 2011

## ROK 2012

## ROK 2013

# Text boxes

| l..p | Adres budynku | Plan remontów w 2010r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2010r (kwoty wynikają z kosztorysu kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaskowa 3 | Remont konstrukcji budynku w oparciu o projekt techniczny. (konieczność wykwaterowania lokatorów) | 481.500,00 zł |
| 2. | Łowicka 3 | Remont poszycia dachu. Remont elewacji zewnętrznej, wymiana drzwi wejściowych | 19.260,00 zł |
| 3. | Łowicka 5 | Remont oblachowania i dachu. Remont elewacji zewnętrznej | 27.820,00 zł |
| 4. | Spacerowa 16 | Budowa nowego budynku WC | 25.680,00 zł |
|  | RAZEM w 2010r | 554.260,00 zł |

| L.p. | Adres budynku | Plan remontów w 2009r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2009r (kwoty wynikają z kosztorysu, kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czackiego 3 | Opracowanie projektu remontu budynku. | 8.047,81 zł |
| 2. | Sowińskiego 3 | Adaptacja budynku w celu spełnienia warunków umożliwiających sprzedaż lokali. | 29.405,28 zł |
| 3 | Wojska Polskiego 30 i 32 | Remont elewacji zewnętrznej budynku. Ocieplenie ścian szczytowych | 47.080,00 zł |
| 4 | Wojska Polskiego 49 | Wymiana przyłącza elektrycznego, w tym zmiana warunków przyłączeniowych, wyniesienie układów licznikowych na zewnątrz budynku | 18.500,00 zł |
| 5 | Wojska polskiego 33 | Odbudowa części budynku gospodarczego mieszczącego pomieszczenia WC | 27.851,31 zł |
| 6 | Spacerowa 16 | Częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku, w tym wymiana obwodu administracyjnego | 5.600,00 zł |
|  | Spacerowa 4 | Wykonanie Instalacji odgromowej | 8.515,60 zł |
|  | RAZEM w 2009r | 145.000,00 zł |

| L.p. | Adres budynku | Plan remontów w 2011r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2011r (kwoty wynikają z kosztorysu kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miła 10 | Remont konstrukcji budynku na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej | 353.100,00 zł |
| 2. | Łowicka 16 | Remont elewacji zewnętrznej oraz kominów | 13.910,00 zł |
| 3. | Zgierska 1 | Remont dachu i elewacji zewnętrznej | 14.980,00 zł |
| 4. | Zgierska 3 | Remont dachu i elewacji zewnętrznej | 18.190,00 zł |
| 5. | Wojska Polskiego 4 | Remont elewacji zewnętrznej, doprowadzenie do budynku instalacji WODKAN | 55.640,00 zł |
|  | RAZEM w 2011r | 455.820,00 zł |

| L.p. | Adres budynku | Plan remontów w 2012r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2012r (kwoty wynikają z kosztorysu kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopernika 37 | Remont generalny budynku w oparciu o projekt techniczny. (Dom Kultury | 62.060,00 zł |
| 2. | Swoboda 14 | Remont elewacji zewnętrznej budynku, łącznie z ociepleniem ściany szczytowej. | 22.470,00 zł |
| 3. | Swoboda 18 | Remont budynku w oparciu o dokumentację techniczną | 35.310,00 zł |
| 4. | Swoboda 45 i 47 | Remont elewacji zewnętrznej i klatki schodowej. | 59.920,00 zł |
| 5. | Spacerowa 4 | Remont poddasza (wykwaterowanie lokatorów z poddasza) | 457.397,58 zł |
|  | RAZEM w 2012r | 637.157,58 zł |

| L.p | Adres budynku | Plan remontów w 2013r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2013r (kwoty wynikają z kosztorysu kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Wojska Polskiego 33 | Remont budynku w oparciu o dokumentację techniczną | 374.500,00 zł |
| 2. | Łowicka 10a | Remont dachu i elewacji zewnętrznej | 12.840,00 zł |
| 3. | Narutowicza 9/11 | Remont elewacji zewnętrznej, malowanie klatki schodowej. Doprowadzenie do budynku instalacji WODKAN | 62.060,00 zł |
| 4. | Miła 6 | Remont generalny na podstawie opracowanego projektu (konieczne wykwaterowania lokatorów) | 360.758,33 zł |
|  | RAZEM w 2013r | 810.158,33 zł |