UCHWAŁA NR XVI/99/11

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2009 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, 
poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian treści załącznika Nr 2 do Uchwały XXXIV/255/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna poprzez nadanie mu nowego brzmienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głownie

Andrzej Florczak

Załącznik

do uchwały nr XVI/99/11

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 28 września 2011 roku

Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 
i lokali z podziałem na kolejne lata.

# ROK 2009

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2009r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2009r { kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czackiego 3 | Opracowanie projektu remontu budynku. | 8.047,81 zł |
| 2. | Sowińskiego 3 | Adaptacja budynku w celu spełnienia warunków umożliwiających sprzedaż lokali. | 29.405,28 zł |
| 3 | Wojska Polskiego 30 i 32 | Remont elewacji zewnętrznej budynku. Ocieplenie ścian szczytowych | 47.080,00 zł |
| 4 | Wojska Polskiego 49 | Wymiana przyłącza elektrycznego, w tym zmiana warunków przyłączeniowych, wyniesienie układów licznikowych na zewnątrz budynku | 18.500,00 zł |
| 5 | Wojska polskiego 33 | Odbudowa części budynku gospodarczego mieszczącego pomieszczenia WC | 27.851,31 zł |
| 6 | Spacerowa 16 | Częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku, w tym wymiana obwodu administracyjnego | 5.600,00 zł |
| 6 | Spacerowa 4 | Wykonanie instalacji odgromowej | 8.515,60 zł |
|  | RAZEM w 2009r | 145.000,00 zł |

# ROK 2010

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2010r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2010 ( kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spacerowa 16 | Budowa nowego budynku WC | 25.680,00 zł |
| 2 | Zgierska 1 | Budowa nowego budynku WC | 14.980,00 |
| 3 | Zgierska 3 | Budowa nowego budynku WC | 18.190,00 |
| 4 | Swoboda 14 | Budowa nowego budynku WC Ocieplenie części I piętra budynku | 10.000,00 |
| 5 | Leśna 2/4 | Remont narożnika i ściany szczytowej budynku | 12.000,00 |
| 6 | Czackiego 3 | Budowa nowego budynku WC i remont pralni | 31.000,00 |
| 7 | Kościuszki 32 | Wymiana pieca co. Wraz z oprzyrządowaniem , remont sufitu w łazienkach | 48.150,00 |
|  | RAZEM w 2010r | 160.000,00 zł |

# Rok 2011

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2011r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2011 ( kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Kopernika 45/lokal mieszkalny w Domu Kultury/ | Remont dachu i oblachowania, naprawa narożnika budynku /część mieszkalna Domu Kultury/ | 16.000,00 zł |
| 3 | Swoboda 14 | Remont elewacji budynku do strony podwórka, łącznie z ociepleniem ściany szczytowej. | 12.470,00 zł |
| 4 | Swoboda 18 | Remont dachu i oblachowania, naprawa dachów komórek | 23.530,00 zł |
| 5 | Bielawska 4 | Naprawa i malowanie elewacji od strony ulicy Bielawskiej | 25.000,00zł |
| 6 | Zgierska 1 i 3 | Doprowadzenie do budynków instalacji wodno-kanalizacyjnej | 35.000,00zł |
| 7 | Miła 6,Łowicka 82, Piaskowa3, Główna 18 | Budowa szaletów | 48.000,00zł |
|  | RAZEM w 2011r | 160.000,00 zł |

# Plan remontów po zmianach na rok 2012

| L.p. | Adres budynku | Plan remontów w 2011r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2012r ( kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miła 10 | Remont konstrukcji budynku na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej | 353.100,00 zł |
| 2. | Łowicka 16 | Remont elewacji zewnętrznej oraz kominów | 13.910,00 zł |
| 3. | Łowicka 3 | Remont poszycia dachu. Remont elewacji zewnętrznej, wymiana drzwi wejściowych | 19.260,00 zł |
| 4. | Łowicka 5 | Remont oblachowania i dachu. Remont elewacji zewnętrznej | 27.820,00 zł |
| 5. | Swoboda 45 i 47 | Remont elewacji zewnętrznej i klatki schodowej. | 59.920,00 zł |  | 27.820,00 zł |
| 6 | Spacerowa 4 | Remont poddasza (wykwaterowanie lokatorów z poddasza) | 457.397,58 zł |  |  |
| 7 | Wojska Polskiego 4 | Remont elewacji zewnętrznej, doprowadzenie do budynku instalacji WODKAN | 55.640,00 zł |  |  |
|  | RAZEM w 2012r | 931.407,58zł | 457.397,58 zł |

# ROK 2013

| L.P | Adres budynku | Plan remontów w 2013r | Przewidywane nakłady planowanych remontów w 2013 ( kwoty brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Wojska Polskiego 33 | Remont budynku w oparciu o dokumentację techniczną | 374.500,00 zł |
| 2. | Łowicka 10a | Remont dachu i elewacji zewnętrznej | 12.840,00 zł |
| 3. | Narutowicza 9/11 | Remont elewacji zewnętrznej, malowanie klatki schodowej. Doprowadzenie do budynku instalacji WODKAN | 62.060,00 zł |
| 4. | Miła 6 | Remont generalny na podstawie opracowanego projektu (konieczne wykwaterowania lokatorów) | 360.758,33 zł |
|  | RAZEM w 2013r | 810.158,33 zł |