Zarządzenie nr 13/2006

Burmistrza Głowna

z dnia 31.01.2006r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy ul. Wodnej i ul. Rybackiej

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy ul.Wodnej i ul. Rybackiej, zgodnie z dokumentacją projektową i złożoną ofertą , stanowiącymi załączniki  do niniejszego Zarządzenia

§ 2. 1. Realizacja ww. zadania nastąpi ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na zadanie „Budowa ulic w dzielnicy Cichorajka: ul. Rybacka, ul. Wodna

2. Koszt realizacji ww. zadania wynosi 158.934 zł słownie : sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote

3. Miejski Zakład Komunalny wystawi faktury częściowe za wykonane elementy robót, których podstawą zapłaty będzie dokonanie odbiorów częściowych wykonanych elementów robót.

4. Termin wykonania do dnia 30.10.2006r.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu będą naliczane kary w wysokości 0,2%                                                                                                                                     wysokości kosztu realizacji zadania za każdy dzień zwłoki.

§ 3. Zobowiązuję Referat Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie do udzielenia pomocy w zakresie  realizacji zadania oraz do bieżącej kontroli jego przebiegu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie.

Burmistrz Głowna

Wojciech Brzeski