Zarządzenie nr 12/2006

Burmistrza Głowna

z dnia 31.01.2006r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy chodnika przy ulicy Popiełuszki i ulicy Zakręt na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Zachodniej

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy chodnika przy ul. Popiełuszki i ul. Zakręt na odcinku od ul. Jesionowej do ul Zachodniej, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. 1. Realizacja ww. zadania nastąpi ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Popiełuszki i ul. Zakręt na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Zachodniej”.

2. Koszt realizacji ww. zadania wynosi 29.465 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych.

3. Miejski Zakład Komunalny wystawi faktury częściowe za wykonane elementy robót, których podstawą zapłaty będzie dokonanie odbiorów częściowych wykonanych elementów robót.

4. Termin wykonania do dnia 30.06.2006r.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu będą naliczane kary  w wysokości 0,2%              kosztu realizacji zadania za każdy dzień zwłoki.

§ 3. Zobowiązuję Referat Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie do udzielenia pomocy w zakresie  realizacji zadania oraz do bieżącej kontroli jego przebiegu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie.

Burmistrz Głowna

Wojciech Brzeski