Zarządzenie nr 14/05

Burmistrza Głowna

z dnia 11.03.2005r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Głownie do podjęcia działań celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicach Konarskiego i Wiejskiej

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 ).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie do podjęcia działań celem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej            w ulicach Konarskiego i Wiejskiej PCV 200 o długości 646,2 mb, przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej PEHD 63 o długości 671,7 mb, wodociągu technologicznego PCV 110 oraz odtworzenia nawierzchni bez wykonania nakładki asfaltowej, zgodnie z dokumentacja techniczną.

§ 2. 1. Realizacja ww. zadania nastąpi ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta

na zadanie „ budowa kanalizacji w ulicach Konarskiego i Wiejskiej ”.

2. Koszt realizacji ww. zadania wynosi 368.000 zł brutto, (słownie : trzysta sześćdziesiąt

osiem tysięcy złotych )

3. Na zakup materiałów Urząd Miejski w Głownie przekaże Miejskiemu Zakładowi              Wodociągów i Kanalizacji  w Głownie zaliczkę w wysokości 160.000 zł,                              ( słownie : sto sześćdziesiąt tysięcy złotych ) w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na budowę.

4. Termin wykonania zadania ustala się na dzień 30.10.2005r.

§ 3. Zobowiązuję Referat Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie do udzielenia pomocy w zakresie realizacji zadania oraz do bieżącej kontroli jego przebiegu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie.

Burmistrz Głowna

Wojciech Brzeski